四平市铁西区残疾人联合会2026年度重度困难残疾人家庭无障碍改造项目
施工合同

合同编号：SPTXCL/XJ/2026/002
发包人：四平市铁西区残疾人联合会

承包人：四平市铁西区吉盛装饰工程处

2026年  月  日

甲方：四平市铁西区残疾人联合会

乙方：四平市铁西区吉盛装饰工程处

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就四平市铁西区残疾人联合会2026年度重度困难残疾人家庭无障碍改造项目，达成以下协议:

一、工程概况及承包方式

1、工程地点:四平市铁西区五街一乡内无障碍改造户
2、工程期限:2026年8月6日-2026年8月27日
3、双方协商按下列第1种承包方式。

(1)乙方包工、包料

(2)乙方包工、包料，甲方提供改造名单

(3)乙方包工，甲方负责提供材料

二、本工程装修内容:

1、热水器购买及安装，密码刀具箱购买配送，可移动采暖器具购买配送、扶手护栏购买及安装，低位橱柜改造安装，智能窗帘购买及安装。(详细目录看报价单)。涉及到改造及安装需要提供改造明细及设计图纸。
2、未尽细节之处，双方商量确定。

三、工程造价及付款方式

1、本合同工程承包总造价(报价单)为26850.00元，大写金额:贰万陆仟八佰伍拾元整。
2、工程价款及结算的约定

（1）施工方全额垫付施工，工程竣工并且验收合格后甲方一次性付给乙方(除质保金805元)所有工程款。

（2）甲方暂留工程总造价3%作为质保金，一年后对工程质量无异议后返还给乙方805元。

（3）如甲方在工程质检中发现质量问题或与报价单不符的情况下，乙方将无条件整改，所造成的经济损失将由乙方承担，如果整改不到位，将不支付工程款，造成影响的情况下，将扣除此项工程款的50%。

四、施工过程中如有增减项目，由双方协商同意并签名确认后调整工程费用及工期。

1、施工中甲方对原设计进行变更应在变更前3-5天通知乙方，如乙方已经做成形后，甲方应支付其费用，如甲方增加项目，合同上有的按相同价格增加，没有按市场价格。

2、乙方严格按甲方提供的方案施工，如甲方对方案有改动应提前3-5天通知乙方，如不通知一切损失由甲方负责。

五、甲乙双方工作

第一项甲方工作

1、为乙方入场创造条件，保证工程顺利进行。

2、参与工程质量和施工进度的监督,工程质量验收。
第二项 乙方工作

1、乙方安排车辆人员与甲方人员一同入户，了解安装前工作量，熟悉改造家庭要求，施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工范围及质量标准。

2、保证施工现场整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

3、协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作。

4、严格按照个性改造方案要求施工，确保热水器及电采暖设备为国内一线品牌，对施工质量全面负责，并确保达到合格等级以上。

5、乙方不得将甲方委托施工任务再转包，否则甲方有权立即收回此施工项目。

6、工程完工后，向甲方及时上报已完工程量清单和内业资料。

7、乙方无正当理由单方终止本合同，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

六、本合同签字盖章生效后,甲乙双方须共同遵守并执行本合同每项条款，如合同执行过程中发生争议时，双方应协商解决或调解，若协商或调解不能，可向当地人民法院起诉。

七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，在工程竣工、甲方付清工程款后，合同终止。

   其他约定事项:                                    

甲 方（签字）四平市铁西区残疾人联合会      （盖章）

代表签字：                  年  月  日
乙方 (签字):四平市铁西区吉盛装饰工程处      （盖章）

代表签字：                  年  月  日
