四平市铁西区水污染治理专项督察反馈问题整改任务（序号八）销号公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **整改问题** | **整改目标** | **整改措施** | **整改任务完成情况** |
| 八 | 畜禽养殖污染问题还很突出。未建立畜禽粪污资源化利用长效运营机制。全市建设了17个区域粪污处理中心、1367个畜禽粪污收集点，但是现有区域粪污处理中心及粪污收集点与养殖规模不匹配，铁东区未建设畜禽粪污收集点，铁西区仅建设10个收集点，畜禽粪污不能全部得到处理。已建成的粪污收集点存在堆储不规范、甚至闲置的现象，区域粪污处理中心尚未充分发挥环境效益。同时，全市三县两区普遍存在畜禽粪污资源化利用收贮运体系不完善、地方配套资金不足及未建立长效运行管理机制等问题。 | 计划改建屯级垃圾收集点为畜禽粪污集中收储点，数量20个，到2020年底，全区屯级畜禽粪污集中收储点将达到30个。同时，完善粪污收储运体系建设，建立畜禽粪污资源化利用长效运行机制。 | 1.针对粪污处理，加大资金投入，计划改建屯级垃圾收集点为畜禽粪污集中收储点，数量20个(条子河村3社2个，5社1个；新发村1社1个；团山子村5社2个，8社1个，3社1个；任家村4社1个，5社1个；东八大村3社1个；西八大村4社1个，2社1个，1社1个；西条子河村1社1个，6社1个；獾子洞村1社2个，8社1个，9社1个)。  2.统一对全区粪污收集点进行编号。  3.粪污收集点村级管理员管理制度上墙，规范管理。  4.平西乡政府与六之维有机肥企业、四平市福港秸秆新农业收储有限公司签订粪污运营协议，由其对全区各村粪污收集点进行收集处理。  5.村级设管理员对粪污收集点进行监管，为企业提供服务。 | 1.针对粪污处理，加大资金投入，改建了屯级垃圾收集点为畜禽粪污集中收储点，数量20个(条子河村3社2个，5社1个；新发村1社1个；团山子村5社2个，8社1个，3社1个；任家村4社1个，5社1个；东八大村3社1个；西八大村4社1个，2社1个，1社1个；西条子河村1社1个，6社1个；獾子洞村1社2个，8社1个，9社1个)。铁西区统一对全区粪污收集点进行了编号，铁西区畜禽粪污收集点累计达到30个，堆粪场11个。  2.粪污收集点村级管理员管理制度上墙，规范管理。  3.印发了《铁西区畜禽粪污资源化利用长效运营机制》，完善了畜禽粪污收储运体系，建立健全畜禽粪污资源化利用制度，对规模化养殖场粪污处理设施建设情况进行了验收，落实规模养殖场污染防治主体责任制度，建立长效机制。同时，平西乡政府与六之维有机肥企业、四平市福港秸秆新农业收储有限公司签订粪污运营协议，由其对全区各村粪污收集点进行收集处理。  4.印发《铁西区畜牧系统畅通畜禽养殖废弃物资源化利用信访渠道实施方案》，召开铁西区规模化养殖场资源化利用工作培训会议，与规模化养殖场签订铁西区规模化养殖场环保承诺书、粪污收购协议书、畜禽养殖场第三方处理粪污协议书等，建立铁西区规模化养殖场粪污处理监管手册，通过多渠道对规模化养殖场等企业进行监管，同时为企业提供服务。 |