铁西区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改

任务（序号二十七）销号公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **整改问题** | **整改目标** | **整改措施** | **整改任务完成情况** |
| 二十七 | VOCs管控和扬尘治理不到位。督察发现，部分石化行业未按照要求开展泄漏检测和修复工作。扬尘治理亟待加强，抽查发现，长春、延边等市州多处建筑施工工地扬尘治理有欠缺，污染严重。 | 持续深入推进VOCs治理和建筑扬尘治理工作，推动城市环境空气质量稳定向好 | 1.生态环境局铁西分局加大VOCs排放监管执法力度，严厉打击违法排污行为，开展石化行业摸底排查。  2.区执法局利用无人机等巡查手段，对城市周边和建筑施工工地（房屋建筑工程和市政基础设施工程）物料堆等开展专项检查，并建立月调度制度，发现问题立行立改。  3.区执法局要进行划区域分组式网格化管理。不定时巡查，对有问题的建筑工地施行定点看守，严控在建筑工地源头污染。监督施工单位在建筑工地设置围挡并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面等有效防尘降尘措施。  4.加强对城区建筑工地出入口的日常管控工作，督促工地安排保洁人员和设置机械冲洗设施，落实建筑渣土及物料运输车辆保洁措施，做好出场前的保洁工作，严格出场渣土车辆的密闭运输检查，运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所。  5.建立扬尘污染防治管理台帐。对发现问题的建筑工地，下达立即整改或限期整改指令书，对拒绝整改或多次整改不到位的建筑工地依照相关条例进行行政处罚，确保扬尘污染防治工作取得明显成效。 | 1.截止2022年11月9日，铁西区生态分局共排查VOCs排放企业共30家，未发现不合格企业。  2.铁西区城市管理行政执法局利用无人机对铁西区周边建筑施工工地物料堆场进行巡查并采取日常检查和不定期巡查方式对物料堆场加强监管。同时制定《执法局综合大队月调度制度》以提高工作效率。  3.铁西区城市管理行政执法局针对建筑工地问题依托铁西区综合执法大队人员优势，对铁西区所涉及工地进行网格化管理形成网格表以提高对各工地的监管。  4.铁西区城市管理行政执法局综合执法大队队员对工地出入口出入车辆的保洁及密闭等现象加强日常巡查，以保证工地工地扬尘问题得到实质解决。  5.铁西区城市管理行政执法局在2022年8月1日，日常巡查时发现吉林省四平市东大建筑有限公司早六点施工噪音扰民，铁西区城市管理行政执法局对该公司行为当场责令整改并在8月3日下达责令限期整改指令书和签订建筑工地防噪承诺书。铁西区城市管理行政执法局在日常巡查中还建立工地扬尘污染防治管理台账以便进一步加强对工地扬尘的监管。 |