铁西区贯彻落实第二轮省级生态环境保护督察报告整改

任务（序号三）销号公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **整改问题** | **整改目标** | **整改措施** | **整改任务完成情况** |
| 十三 | 基层河长制落实仍存在短板。部分基层同志对落实河长制重要性认识不清，河长制落实不到位。存在巡河频率不足，巡河时间少，巡河路径短，不能及时发现、处置问题。双辽市卧虎镇同乐村、辽南街道城乡村村级河长巡河记录分别只有7次、5次，铁东区城东乡一面城村、合力村河长和双辽市辽南街道张家村河长无巡河记录；铁西区平西乡三合村河长巡河路径非常短；双辽市辽南街道小西河（七星湖南侧）的河道内河水表面漂浮大量浮萍（藻类），绵延数百米，辽南街道河长巡查时未能及时发现处置。 | 严格按照要求常态化巡河，增加巡河频次。 | （一）区农业农村局对三合村河长巡河路径短的问题进行提醒，督促三合村河长严格准守工作纪律，认真履行河长职责，在以后的巡河工作中做详做细做到位。区农业农村局同时组织召开河长培训会，进一步提升各级河长的工作能力，指导各级河长正确使用巡河软件，在以后工作中严格按照要求巡河。  （二）对各级河长巡河工作进行常态化检查，发现问题及时纠正。  （三）区农业农村局继续强化巡河要求，在汛期和雨季等重要时期增加巡河频次。 | 1.为解决河长巡河路径短，提高河长工作纪律，铁西区农业农村局于2022年9月21日，下发《铁西区河长制办公室关于举办2022年度河长制工作培训班的通知》，并于2022年9月22日在平西乡政府六楼会议室对所有河长进行培训，指导河长应用巡河软件，提高河长工作责任感进一步严格河长巡河纪律。  2.为巩固巡河成果.铁西区河长办分别下发《关于铁西区域内河流卫生督察通报》和铁西区《关于铁西区2023年春季“清河行动”及河长巡河履职情况的通报》文件的整改落实情况，对发现问题及时纠正。  3.2022年9月9日铁西区发布总河长令对河长制下一步工作进行部署，强调巡河的重要性，明确提出河长制工作重点和工作重要标准。 |