铁西区贯彻落实第二轮省级生态环境保护督察报告整改

任务（序号二十）销号公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **整改问题** | **整改目标** | **整改措施** | **整改任务完成情况** |
| 二十 | 矿山生态修复欠账较多。四平市矿山核查1000余个图斑，占地2000多公顷，其中历史遗留矿山数量较多。四平市矿产资源2016-2020年总体环境规划中没有制定实施矿区土地复垦重点工程，也未制定土地复垦规划。四平市2016-2020年矿产资源总体规划要求新建矿山必须做到边开采、边保护、边复垦。但2020年矿区土地复垦面积仅要求达到50公顷，实际只完成38.82公顷，历史遗留矿山土地复垦率也未达到2020年需完成40％以上目标要求。铁东区城东乡永乐村、铁西区平西乡九间房村部分矿山修复存在未按复垦方案要求复垦等，与吉林省矿产资源2015—2020规划确定的目标还有较大差距。 | 全面梳理矿山修复情况，有序推进矿山生态修复工作。 | （一）2023年10月底前，自然资源局铁西分局对平西乡九间房村矿山修复未按复垦方案要求复垦的具体情况立即开展实地排查,根据排查结果，如果存在未按照复垦方案要求复垦的情况，限期完成整改。（二）2023年12月底前，市自然资源局铁西分局遵循“谁破坏、谁治理”“谁修复、谁受益”原则，按照市自然资源局要求对全区矿山恢复治理情况进行全面排查。 | 1、自然资源局铁西分局已于2023年9月20日，对平西乡九间房村矿山修复未按复垦方案要求复垦的具体情况开展实地排查,经排查，涉事地块已由铁西区农业农村局组织种植林木进行矿山修复工作未发现未按照复垦方案要求复垦的情况。2、铁西区自然资源局铁西分局结合铁西区实际，通过日常巡查、梳理卫片等方式，经确定铁西区（平西乡）范围内没有矿山、矿产资源。 |