铁西区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改

任务（序号二十二）销号公示表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **整改问题** | **整改目标** | **整改措施** | **整改任务完成情况** |
|  二 十 二 | 湿地保护不够有力。《湿地保护管理规定》要求，地方应编制湿地保护规划,除长春市、通化市外，其他各市州均未完成湿地规划编制工作。全省湿地资源动态监测、湿地界碑界桩设立等工作均不到位，违规侵占湿地问题比较突出。根据吉林省湿地执法检查结果，2018年以来，共发现各类人为侵占湿地违法点位153个，侵占湿地面积4700多公顷。 | 加强保护森林意识，减少毁林案件发生。　　 | 1、加强《森林法》等有关林业法律法规宣传，提高广大群各企事业单位保护森林意识，减少毁林案件发生。/2、举一反三，加强耕地、林地监管，建立问题清单，发现问题依法依规及时处理整改。3、2023年6月底前，铁西区农业农村局配合市林业局完成《湿地保护“十四五”规划》编制工作，区农业农村局按照市级规划执行，推动各项重点任务落实，确保完成规划目标。2025 年 12 月底前，完成已认定湿地的界碑界桩、标志牌等保护基础设施建设，明确湿地边界范围。　 | 1. 为提高群众对《森林法》等相关林业法规的学习和认识，铁西区农业农村局利用农村定期集市的优势条件对相关法规进行宣传以此为群众普及相关法律法规提高群众保护森林意识减少毁林毁草的案件发生。
2. 2025年3月3日至6日，铁西区农业农村局联合平西乡对辖区内林地、湿地进行排查，排查中未发现违法占用林地、湿地情况。
3. 铁西区农业农村局配合市林业局完成《湿地保护“十四五”规划》编制工作,完成了关于湿地、林地相关工作，已于2024年11月完成了认定湿地的界碑界桩、标志牌等保护基础设施建设，共设立公示牌1块，界桩10个明确湿地边界范围。
 |