铁西区2023年衔接资金重点项目

绩效评价报告

根据《关于做好衔接及整合项目资金绩效管理工作的通知》（吉财农〔2021〕1164号）文件精神，参照《财政部办公厅 国务院扶贫办综合司 发展和改革委办公厅 国家民委办公厅 农业农村部办公厅 林草局办公室关于印发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）〉的通知》（财农办〔2019〕68号）的要求，现将铁西区2023年衔接资金重点项目——四平市循环经济示范区农机产业孵化园厂房投资类三期项目开展了资金绩效评价，将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

- 1.财政衔接资金下达预算及项目情况。

2023年，共计下达衔接资金939.5万元，其中：中央资金451万元，省级资金10万元，市级资金478.5万元。对四平宏熙城乡建设投资有限公司进行纯资本投资，该笔投资按照年利率5%实行保本分红。建设地点位于吉林省四平循环经济示范区范围内。

- 2.财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

2023年，以北方农机产业创新示范基地孵化区1号标准化厂房作为质押，对四平宏熙城乡建设投资有限公司进行纯资本

投资，该笔投资按照年利率5%实行保本分红。平西乡人民政府不参与四平市宏熙城乡建设投资有限公司的分股、经营。

- 绩效自评工作开展情况

- 2023年12月，铁西区平西乡人民政府对使用财政衔接资金的四平市循环经济示范区农机产业孵化园厂房投资类三期项目进行了绩效自评。

- 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

四平市循环经济示范区农机产业孵化园厂房投资类三期项目资金到位939.5万元，其中：中央资金451万元，省级资金10万元，市级资金478.5万元。

- 2.项目资金执行情况分析。

四平市循环经济示范区农机产业孵化园厂房投资类三期项目资金执行939.5万元。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 为加强和规范财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用和管理，铁西区财政局和区乡村振兴局对各级财政专项衔接资金严格按照《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示注意事项的通知》《关于做好四平市扶贫项目资产清查和后续管理的通知》《四平市铁西区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》等进行管理，在工作中遵循科学精准、规范高效、权责匹配、客观公正、公开透明的原则，对资金预算与分配，资金使用与拨付，资金管理与监督都作出了明确规定。

- 绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：资产入股受益人口总数，年度指标值130人，全年实际值130人。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益指标完成情况：资产股权年收益率，年度指标值5%，全年指标值5%；带动增加受益人口全年总收入，年度指标值46.975万元/年，全年实际值46.975万元/年。

社会效益指标完成情况：受益人口数，年度指标值130人全年指标值130人。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 服务对象满意度指标完成情况：受益人口满意度，年度指标值100%，全年指标值100%。

- 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 未偏离绩效目标。下一步将继续严格按照国家、省、市的对于项目资金绩效管理工作要求，持续抓好此项工作。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

铁西区财政局已会同区乡村振兴局，对2023年衔接资金项目绩效自评结果进行了抽查。同时，对2022年吉林省四平循环经济示范区基础设施建设二期项目进行了持续跟踪评价，截至目前，该项目经营状况良好，仍在持续产生项目收益，受益脱贫人口满意度仍在98%以上。

今后，铁西区要将着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效，同时建立相关机制，在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、监控、自评，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的单位，下一年度项目预算将从紧从严。项目主管部门会按统一要求，对绩效信息予以公开。

- 四平市铁西区乡村振兴局        四平市铁西区财政局

- 2023年12月26日